**ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - VNU**

**Dự án công nghệ phần mềm**

**Panda Online**

**Nhóm thực hiện**: Nhóm **H3T**

**Thành viên:** Chu Thị Thơm

Trần Thị Hằng

Trần Thị Thơ

Hoàng Thị Lệ Thu

**Quy trình làm việc cho dự án:**

**a, Thời gian:**

* Mỗi tuần sẽ có 3 buổi họp chung tất cả các thành viên với nhau để tổng kết những việc đã làm được, rút kinh nghiệm cho từng việc và tiếp tục những công việc tiếp theo.
* Ngoài ra, mỗi buổi tối sẽ có khoảng 15-20p các cá nhân ai gặp khó khăn gì thì có thể chủ động liên lạc với các thành viên còn lại để được giúp đỡ.

**b, Các công việc được chia cụ thể cho các tuần như sau:**

1. *Tuần 4:* Lên ý tưởng và phác thảo ban đầu cho dự án.
2. *Tuần 5:*

* Đặc tả phần mềm.
* Phân chia công việc cần thực hiện.
* Thiết kế các giao diện chính cơ bản đầu tiên.

1. *Tuần 6 – 7:*

* Xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu.
* Cài đặt theo phân tích và đặc tả cho chức năng chính đầu tiên: Luyện tập.
* Hoàn thiện phiên bản 1.

1. *Tuần 8 – 10:*

* Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu.
* Cài đặt chức năng chính thứ hai: Kiểm tra.
* Hoàn thiện phiên bản 2.

1. *Tuần 11 – 13:*

* Hoàn tất cơ sở dữ liệu.
* Cài đặt tiếp và hoàn chỉnh các chức năng còn lại.
* Hoàn thiện phiên bản 3.
* Làm tài liệu cho người sử dụng, tài liệu thiết kế.
* Viết các ca kiểm thử.

1. *Tuần 14 – 15:*

* Thực hiện kiểm thử toàn phần mềm.
* Public phần mềm.
* Hoàn tất các tài liện chuẩn bị cho thuyết trình.